# 天府国际机场高速7月将完成右幅桥梁贯通 南线高速5月启动建设

天府国际机场高速公路是四川省第一条新建双向8车道高速公路，由主线、起点入城连接线、天府支线和机场南线四个路段组成，全长约89公里，按BOT模式建设。

截至目前，全线隧道工程完成77%，桥梁工程完成72%，路基工程完成92%，路面工程完成20%。其中，天府国际机场主线、起点入城连接线和天府支线共计69.697公里，预计将于今年7月初完成右幅桥梁贯通，达到桥面沥青铺设条件，并于2020年建成通车。按天府国际机场和高速公路路网建设的统筹安排，南线高速今年5月启动建设，预计2021年建成。